北京大学人民医院

临床数据质控和清洗开发服务招标文件

一、项目范围

该项目为北京大学人民医院精准医学大数据平台提供数据质控和清洗开发服务。

数据范围覆盖临床HIS、LIS、PACS、EMR、护理、手麻、输血、病案首页等。数据模型中包含以下几类数据，需要对它们分别做质控和清洗：

- 患者基本信息

- 各类报告：诊断、检查、检验、病理等

- 各类医嘱和申请：用药、手术，等

- 各种病程记录：出入院、转院、日常病程

- 各类干预的记录：治疗、护理、输血、手术、icu等。

- 费用

- 病案首页

二、项目内容

2.1项目周期

合同签订之日起2个月之内。免费运维期1年。

2.2项目内容

2.2.1 数据质控

从医院抽取数据后，为保证从医院抽取的数据的完整性，有一系列质控规则来校验数据的质量问题。主要有以下几大类：

1、非空校验：校验实体表中核心字段是否为空，联合为空；且对所有字段进行非空统计。

2、值域限制：针对枚举值、数值等字段的范围进行校验。

3、数据规范校验：针对日期类型的规范、身份证号填写规范等进行校验。

4、唯一约束校验：校验相关唯一ID字段是否是唯一的，或者关联主键是否唯一

5、参照完整性校验：部分业务信息有相关性，查看相关业务数据是否完整。

6、逻辑约束规则校验：部分业务数据可以互相校验， 比如出院时间晚于入院时间等。

7、能够输出每个表的数据分布情况、模型库中全部非空和top5的信息等数据。

2.2.2 数据清洗

1、一致性处理：比如将男性，男等枚举值字段统一为数据模型要求的定义方式； 将日期、电话等数据格式进行一致性转换。

2、无效数据清洗：删除或者转换特殊字段、删除医院过程记录数据等。

3、缺失数据清理：比如检验报告、检查报告的就诊编号缺失，导致无法与就诊关联时，根据规则将该字段进行回填。

4、残缺数据清洗：比如当患者存在其他数据与就诊无法关联时，需要创建虚拟就诊。

5、特殊处理需求：根据医院实际数据情况，配置一系列规则进行清洗。

2.2.3 实施中的质控和清洗流程

在实施过程中，要经过三个质控点：

数据对接，转模型和解析完成后，要经过一次自动质控；质控报告需要经过质控人员审核过后，才能进入下一步；如果不能通过，需要重新抽取和解析；

数据实施交付前，项目经理和测试要进行一次质控，抽查几十份完整的病历，查验系统中的数据和源数据的对应情况。

上线后，要进行一次最后的线上测试。

2.3项目提交物

1）系统部署报告

2）数据平台，可以通过高级搜索访问。

3）数据说明，以及平台的使用说明书。

4）数据质控报告

5）项目验收报告

2.4人员及工作要求

(1) 当面对接数据权限；每周发出周报；交付时演示汇报。

(2) 在合同期间，应保证项目人员的稳定，除离职外，不能进行人员调整，如果有因离职引起的调整，需提前告知甲方，如甲方对项目人员不满意，则需要更换。

(3) 开发工作要保证质量并按要求时间点完成；开发过程中不应影响其它系统的正常使用，上线前充分测试无问题后部署。

(4)系统上线后，乙方需提供培训和技术咨询。

三、评分标准

| 序号 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 20 | 评标价格 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（20%）×100 备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价 |
| 商务部分 | 20 | 对投标人企业实力的评价（4分） | 投标人有国家重点研发计划重点专项的项目参与案例，并提供与重点专项研究单位的合作协议加盖公章（原件备查），每提供一家得4分，最多不超过4分。 |
|  |  | 投标人完成类似项目业绩情况（12分） | 根据投标人近三年（2016年10月至2019年10月）在三甲医院中标的医疗大数据项目证明（须提供合同复印件并加盖本单位公章），提供一个得3分，最多12分。 |
|  |  | 投标人的合作经验（4分） | 投标人有国家部级单位认定的“国家临床研究中心”机构（以科技部官方网站公布为主）的合作案例，并且能够提供合作协议复印件加盖公章（原件备查），每提供一家得4分，最多不超过4分。 |
| 技术部分 | 60 | 对投标人整体服务方案的评价（20分） | 根据投标人项目整体服务方案的合理性、针对性进行评价，优20分，良14分，中8分，差2分。 |
|  |  | 对投标人拟投入项目团队的评价（15分） | 根据投标人项目人员安排合理性及满足项目实施需要情况进行评价，优15分，良10分，中5分，差1分。 |
|  |  | 对投标人服务方案和保障措施的评价（10分） | 根据投标人售后服务方案（提供的售后服务方案、维护人员等）及保障措施严密性、针对性、合理性进行评价，优10分，良7分，中4分，差1分。 |
|  |  | 对投标人拟采取的应急预案(系统故障、人员更替)的评价（15分） | 根据投标人应急预案的合理性、针对性及出现问题时应对措施情况进行评价，优15分，良10分，中6分，差1分。 |