北京大学人民医院白塔寺院区电加热蒸汽发生器采购项目 院内比选文件

一、比选公告

项目名称：北京大学人民医院白塔寺院区电加热蒸汽发生器采购项目

项目地点: 北京市西城区阜成门内大街133号

比选控制价：45万元；资金来源：财政性资金。

项目概况：为满足白塔寺院区消毒供应中心设备使用，现需购置安装3台电加热蒸汽发生器，用以满足消毒供应中心需求。该项目涉及：3台电加热蒸汽发生器的购置安装，以及配套电力电缆、蒸汽管道、给排水管道的购置安装，安装完毕后进行调试和验收，确保电蒸发器的运行效果和性能符合消毒供应中心使用，并恢复由于运输、安装、调试电蒸发器等过程中破坏的室内装饰装修等。

响应须知：

1响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2响应人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

3 响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

4 提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录管理系统截图，且未处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录，提供相关承诺书。响应人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5响应人须提供在近三年内(23年1月至今)类似服务业绩，提供业绩一览表。（至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页）

6报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及响应须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

7报名方式：响应人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院 白塔寺院区电加热蒸汽发生器采购项目 材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

8报名时间：2026年1月24日9:00——2026年1月29日16:30

9如有疑问请联系： 88325859苗老师

10本项目不接受联合体响应。

11比选文件详见本公告附件，请直接下载。

12 本公告于北京大学人民医院官方网站发布，请以官方网站信息及附件为准。

二、项目服务要求：

一）项目概况：为满足白塔寺院区消毒供应中心设备使用，现需购置安装3台电加热蒸汽发生器，用以满足消毒供应中心需求。该项目涉及：3台电加热蒸汽发生器的购置安装，以及配套电力电缆、蒸汽管道、给排水管道的购置安装，安装完毕后进行调试和验收，确保电蒸发器的运行效果和性能符合消毒供应中心使用，并恢复由于运输、安装、调试电蒸发器等过程中破坏的室内装饰装修等。

二）参数要求：

结合现场安装条件，设备参数应满足以下要求：

- 额定压力：0.7MPa

- 蒸汽压力调节范围：0.3MPa-0.7MPa

- 额定蒸发量：不低于125kg/h

- 水位水容积：26L-29L

- 重量：小于500kg

- 纯水消耗量：小于150kg/h

- 具备报警功能

三）供货及安装要求

- 项目实施过程中不得影响医院的正常运行,不能造成停水、停电、停气(医用气体)、不得对原有管道及设施造成破坏,有条件封闭的场所要封闭,没条件的要做活动式隔离及疏导措施。确需停水、停电、停气的,应提前5个工作日报医院批准,并做好各项应对措施。(特别提醒投标人注意,停电、停水、停气可能给正在运营的医院造成重大医疗事故,破坏医疗废气、废水管道可能造成严重的环境污染)

- 成品保护:投标人应提供必要的人员、材料和设备用于整个项目的成品保护,包括对已完成工作的保护,防止任何已完工作遭受任何损坏或破坏。工作面移交后,投标人负责整体的成品保护。成品保护费用包含在总费用之中。

- 投标人有责任采取必要的措施,协商并解决扰民及民扰问题,投标人必须遵照有关国家、北京市政府发布的规定,避免或减少由于项目实施造成的噪音、空气污染而带来的扰民及民扰影响,及项目实施带来日常行人路及道路使用之干扰。

- 投标人应在各类重用会议或其他事件(如高考、两会、国庆等国家重大事件)发生时响应政府要求,并在签约合同价中考虑该类事件造成工作的时间限制所带来的工期和费用等风险,对于此类事件,采购人将不给予投标人任何费用和工期的补偿。

- 投标人实施项目时应先行勘察现场,对沿途及周边环境的情况进行详细摸底,查清并记录可能干扰到的原有管线及周边设施的功能、用途、磨损情况(要特别关注年久失修的管线及支架),分析可能的安全隐患,识别风险源,排除风险、并制定针对性的隔离、保护措施,此类措施未实施到位,检查验收没通过,严禁工人施工作业。

- 考虑到医院运行的特殊性,项目实施时不得影响医院的正常运行,并且不得出现工期延期等情况。

- 因采购人院区内场地有限,投标人在项目实施时需根据现场情况合理安排场地,充分考虑材料堆放等一切问题。采购人不提供投标人现场人员住宿、办公、停车、材料加工等条件，投标人自行考虑并承担由此发生的费用。

- 投标人负责与医院原有主系统设备对接的所有事宜,新增设备安装完成后必须保证与原设备相关兼容。保障在不影响原有系统的正常运营下进行实施。

- 已验收后保修期内发现因投标人原因造成的质量问题负责免费返修,对造成的损失负责全部赔偿。

- 未达到验收标准或验收后因质量问题,影响采购人正常使用的,投标人应按合同价款的10%向采购人支付违约金,当违约金不足以弥补采购人实际损失的,投标人还应赔偿采购人的实际损失,同时,投标人应立即返工修复,履行维保义务,返工修复须经采购人验收合格。

- 投标人应承担在项目实施中因投标人原因发生的停工、返工、材料及物件的倒运、机械二次进场等所造成的损失。

- 无论何时,投标人向采购人提供的有关的书面文件虽经审批、修改,但亦不能免除投标人按合同文件或法律应承担的责任。

- 合同签订后7个日历天内提交总进度计划。

- 投标人应对合同范围内材料和待安装的设备等的照管负完全责任。

- 投标人需经采购人同意后方可进场实施。

- 投标人须设置现场垃圾站,并负责统一外运自身建筑及生活垃圾。

四）其他要求：

- 拆除安装作业时要尽量避免噪音，不得影响采购人医疗工作的正常进行。

- 安装作业前需提前与采购人签订安全协议。

- 严格按现场情况进行项目实施，由承包方承担全部风险。

- 承包方应完成项目内全部工作，包括机械设备的搬运、大型配件的进出场、垃圾的收集与处理，现场的成品保护、结束后现场的恢复等工作，作业范围内装饰装修拆装由承包方自行完成，并应达到医院运营要求。

- 实施期间应配合采购人进行与其他专业的协调工作;并不得借此要求增加费用或延长工期。

- 项目实施过程中，因工作需要吊装、拆装等，须负责原样恢复，工作产生的费用由承包方承担。

- 设备进入工作区域前，承包方应对地面进行保护，防止设备划伤地板(面)。每天工作完成后，垃圾应统一收集并清理。

- 安装人员的一切安全事故由承包方负责，采购人不承担任何责任。电力安装人员必须持有低压电工作业特种作业操作证，管道安装人员必须持有熔化焊接与热切割作业特种作业操作证。

- 本项目验收合格后，质保期为24个月，提供 24 小时应急服务， 故障响应到场时间不超过4小时 。

- 应符合机电系统设备维修规则及其它运营要求。

五）工期要求：供货及安装不超过40个日历日

六）结算

1、设备安装调试完成后支付合同签订金额的95%

2、质保期结束后支付合同签订金额的5%

三、项目控制价：45万元；资金来源：财政性资金；

四、响应文件编写：

1、响应书应以中文书写。

2、响应书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书（法人签字或盖法人章）和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，递交文件时携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2023年1月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 单位名称 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）响应人对本项目的服务承诺，响应比选文件中的各项具体要求。

（5）响应人提供需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（6）响应人提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

（7）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，响应人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：①供应商在“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目响应截止期前5个工作日内；②政府采购严重违法失信行为记录管理系统的查询记录截图，并加盖单位公章。

（8）报价部分

①报价函

②报价单（报单价及总价，报价含税、安装费、运输费等一切费用，格式自拟）

（9）①响应书一式伍份（壹份正本肆份副本，响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，响应文件封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖响应人单位公章）。

②电子版响应书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③响应人于响应文件目录前添加评分项目页码索引（参考评审办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，响应书（即响应）视为无效：

（1）响应价高于比选控制价

（2）响应书未密封或逾期送达。

（3）响应书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖人名章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖人名章）。

（5）对比选文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按比选文件要求制作响应文件。

（7）响应文件字迹模糊或内容自相矛盾。

五、评审办法

1、本项目评审委员会由院内科室随机抽取产生的专家组成。成员由5人组成。

2、评审委员会将按照比选文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个响应人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 1、价格分 | 满足比选文件需求的最低响应报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格响应人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价/报价）×100%×30。 | 30 |  |
| 商务部分 | 2、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 3、响应人类似项目案例 | 提供在近三年内(23年1月至今) 承担过类似项目业绩，提供业绩一览表。（提供合同复印件，至少包含首页、服务内容页及签字页）。有一个得3分，最多得15分，没有不得分。 | 15 |  |
| 技术 部分 | 4、工作方案 | 针对本项目的重点工作方案（包括但不限于①质量保证措施②项目进度控制措施及供货方案③产品验收方案④应急预案等）： 方案科学合理得15分，方案较为合理得10分，方案基本合理得5分，不合理得0分。 | 15 |  |
|  | 5、工期进度安排 | 进度管理措施科学、积极、合理、有效，得12分； 进度管理措施较合理、较有效，得8分； 进度管理措施不完全合理，可行性较差，不完全满足项目需要，得4分； 未提供措施方案0分。 | 12 |  |
|  | 6、对比选文件的技术需求响应情况 | 根据响应人对比选文件技术需求的响应情况进行综合评审，最高得10 分，一条不满足扣 2 分，扣完为止。(提供技术偏离表) | 10 |  |
|  | 7、售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评审，内容包括：①售后服务保障及技术支持方案②备品备件配备方案等。 方案科学合理得12分，方案较为合理得8分，方案基本合理得4分，不合理或无方案：0分。 | 12 |  |

六、递交文件及开启

1、递交文件开始时间：2026年1月30日 上午8:30；递交文件截止时间：2026年1月30日 上午9:00

2、递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1002会议室

3、开启时间：2026年1月30日 上午9:30

4、开启地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1002会议室

5、注意事项：请参加各公司被授权人于文件内注明的时间到场。