# 北京大学人民医院

# 挂号药房大屏改造项目SOW

项目简介

# 一、项目范围

目前门诊楼药房排队取药系统，故障频频，影响到患者取药，给药房工作带来更多的工作量，工作流程不顺畅，故障出现时，窗口堆积的患者众多，没有秩序，导致患者对医院产生不满情绪。

系统改造主要分为一下几部分：

1.硬件升级维护

2.控制软件升级

3.接口维护

# 二、改造技术方案

施工及硬件更换

现有系统的硬件系统由于运行多年，部分元件已经老化，需要更新，我们需检修整个显示系统，对老化的部件进行更换，显示屏控制系统的更换，我们会根据现场情况，选择适当的时间进行检修。

控制系统升级

药房原有系统，使用多年，系统已不够稳定，为了更好的保证系统运行，要更新控制系统，并升级，保证系统运行的稳定性。

接口维护

1.数据处理--WEBSERVICE接收到数据后，将数据存储到SQLSERVER数据库中。

2.数据显示--屏幕显示软件定时从SQLSERVER数据库中读取数据进行显示  设备维护服务

# 三、其他要求

# 3.1 项目提交物

- 主要包括：

- 方案与设计文档；

- 源程序代码；

- 操作手册；

- 项目季报；

- 验收报告。

# 3.2 人员及工作要求

- 正常工作时间为周一至周五的上午8:00-下午17:00，法定节假日正常休息，夜间可采用电话或远程方式。

- 项目驻场人员需按甲方要求，每个工作日上下班时打卡记录考勤，按项目汇总考勤数据；非驻场人员需提供开发内容与工时记录。

- 乙方需按时提供项目进展的周/月/季报，项目完成后提交验收报告，打印后由用户与项目经理签字确认。

- 驻场期间需按甲方要求，每个工作日上下班时打卡记录考勤。

- 在合同期间，应保证实施人员的稳定，除离职外，不能进行人员调整，如果有因离职引起的调整，需提前告知甲方，并安排一个月的交接期，如甲方对实施人员不满意，则需要更换。

- 公司新入职人员，前三个月不能计入正式实施人员。

- 基本的工作要求：实施及开发要保证质量并按要求时间点完成；改造工作不应影响影响原有功能的使用，上线前充分测试无问题后部署；部署的新增和改造功能保证为期至少1个月的跟踪及相应问题解决。