# 北京大学人民医院

# 设备维护管理系统改造项目SOW

# 项目简介

设备维护管理系统是为解决设备中期管理问题设计研发的，主要包含5个模块：设备巡检、设备维修、计量检定、设备清点、用户管理；根据操作规程分PC端、PDA端2个客户端版本。

# 一、项目改造范围

设备维护管理系统使用部门为医院设备处、信息中心，目前运行稳定，现根据实际使用需求，对现有设备清点、设备维修模块进行功能完善。

# 二、改造期与改造内容

# 2.1改造期

服务周期为一年。

# 2.2改造内容

包括但不限于以下内容：

- 设备维修模块的功能完善；

- 设备清点模块的功能完善；

- 其他科室提出的对现有模块的较大的需求改造，在不超过总人天数的情况下，纳入本期改造范围。

解决程序Bug相关的工作不计费用，应免费解决。

# 2.3项目提交物

- 主要包括：

- 方案与设计文档；

- 源程序代码；

- 操作手册；

- 项目周报；

- 验收报告。

# 2.4人员及工作要求

- 正常工作时间为周一至周五的上午8:00-下午17:00，法定节假日正常休息，夜间可采用电话或远程方式。

- 项目驻场人员需按甲方要求，每个工作日上下班时打卡记录考勤，按项目汇总考勤数据；非驻场人员需提供开发内容与工时记录。

- 乙方需按时提供项目进展的周/月/季报，项目完成后提交验收报告，打印后由用户与项目经理签字确认。

- 在合同期间，应保证实施人员的稳定，除离职外，不能进行人员调整，如果有因离职引起的调整，需提前告知甲方，并安排一个月的交接期，如甲方对实施人员不满意，则需要更换。

- 公司新入职人员，前三个月不能计入正式实施人员。

- 基本的工作要求：实施及开发要保证质量并按要求时间点完成；改造工作不应影响影响原有功能的使用，上线前充分测试无问题后部署；部署的新增和改造功能保证为期至少2周的跟踪及相应问题解决。