北大人民医院

营养运维项目SOW

## 一、项目背景

为简化北京大学人民医院营养科工作量，方便患者就诊，北京大学人民医院于2012年实施上线营养膳食管理系统。

营养膳食管理系统的成功应用和良好运行，为医院构建了规范的营养诊疗管理体系和营养膳食管理体系，从而实现在临床营养信息化建设方面的独特优势，并提高了工作效率和效益。

通过对住院患者全面临床诊疗信息的掌握，实现营养评估、营养诊断、营养干预、营养监测，最终形成营养病历的完整的营养诊疗流程，并实现全面的临床营养质控管理。实现日常工作的智能化管理，并为今后的医疗、教学和科研提供了帮助，加快医院数字化建设的步伐。

为保证营养膳食系统的正确、稳定运行，需要对系统进行维护，解决软件运行过程中出现的问题，以帮助客户正确使用和管理软件。

## 二、维护期与维护内容

### 2.1 维护期

项目名称：营养膳食管理系统维护

项目地点：北京大学人民医院

维护期：一年

### 2.2维护内容

- 软件服务范围：

- 软件产品在使用过程中发生故障而导致业务受到影响或系统无法正常运行。

- 提供的硬件发生故障导致的软硬件问题。

- 提供软件相关的使用指导，解决使用中遇到的问题。

- 厂商服务内容：

- 软件安装：为客户正确安装/部署应用软件。

- 软件使用指导：指导、培训客户使用软件操作。

- 软件故障诊断：诊断软件运行故障原因，并提出排除故障措施给予解决。

- 软件更新：修复软件BUG问题并给客户及时更新。

- 数据修复：查找系统中出错的数据，并进行修正。数据的错误常见于操作失误，死机，断电灯意外造成的数据错误。

- 数据库优化：通过对数据库的优化，提高软件运行速度，提高工作效率。

### 2.3系统故障响应及处理

- 接到甲方提出的关于软件服务的请求后，2小时内响应并最晚在72小时内解决问题或给出解决方案。

- 提供系统故障响应处理的记录；

- 提供故障处理报告，记录故障处理过程、解决问题；

### 2.4人员及工作要求

- 提供7*24小时响应和技术支持， 4小时内乙方人员到现场解决故障，要求故障当天解决，保证每月系统非计划停机时间＜45分钟。

- 派遣技术人员到医院现场，解决软件使用出现的问题，并对软件系统进行系统保障的过程。

- 定期上门巡检服务：每年12次（即每月1次）定期上门巡检。提供巡检报告。

- 运维期间，应保证运维人员的稳定，人员如果有因离职引起的调整，需提前告知甲方。

## 三、厂商要求

1、厂商具有营养健康软件运维的经验，和在大型医院运维服务的案例。

2、具有ISO9001认证证书。

3、厂商有驻京办事处和驻京技术人员支持。