北京大学人民医院

预算管理网上报销系统改造项目SOW

- 项目概述

- 项目背景

北京大学人民医院预算管理网上报销系统于2016年12月上线使用，实现了预算编制、预算审批、预算控制、预算调整、网上报销、统计分析等功能，并与EBS系统、HRP系统、集成平台等系统集成，自动生成借款与报销凭证，实现会计科目档案、项目档案、人员档案基础信息共享。

在合同执行管理方面，目前主要采用传统的方式进行纸质单据申请报销、报销审核以及归档。随着业务量以及对管理要求的规范化，目前的运作方式明显已经不能满足从制度上对合同管理流程规范、高效、核算精细的要求。

在收入管理方面，同样采用经办人手工填写纸质收款单、审批、以及财务手工做账。目前，除医疗收入以外的收入未纳入预算网报系统进行统一管理，包括：收入到账查询、收入单据填写、收入单据审核、及自动推送凭证等功能，为了配合政府会计制度的改革，实现系统通过收入单据自动推送收入凭证到EBS系统，同时方便经办人登陆系统可以查询到账信息。我们需要将收入纳入到预算网报系统进行相关的管理，主要包括：财政收入、科研教学收入、其他收入，其他应收款等。

为提高财务业务一体化内控管理，在预算网报系统进行新增两个模块，包括：合同管理、收入管理。

- 项目目标

（1）合同管理目标

建立北京大学人民医院财务处对合同执行情况的管理，以合同执行管理流程为主线，从合同的执行、变更、分期收/付款和统计分析为过程，同时与HRP系统、预算管理网上报销系统报销模块、财务核算系统相结合，实现合同执行周期的一体化管理，达到提升管理水平，简便流程的目标。

针对目前合同执行管理的现状，具体实现目标体现以下几个方面：

- 改变目前文档管理困难的现状，解决纸质合同和电子合同共存查找耗时耗力的问题；

- 实现系统进行控制合同执行管理进度，能够实时监控合同执行总体情况；

- 实现合同多维度的统计分析，支持按照不同维度查询合同执行数据；

- 实现合同执行的电子化管理，支持随时随地可查询合同执行情况；

- 实现合同执行与预算控制的对应关系管理；

- 实现合同收付与财务核算的对应关系管理。

（2）收入管理目标

建立北京大学人民医院财务处对收入的管理，具体实现目标体现以下几个方面：

- 实现经办人可随时查询收入到账信息；

- 实现收入单据线上填报、打印、线上审核；

- 实现收入单据对接EBS系统自动生成会计凭证。

- 项目内容

- 合同基本信息管理

- 基本信息：收款/付款合同信息对接HRP系统自动获取，收款/付款计划录入，电子合同及其他文件附件上传；

- 操作功能：增加/删除/修改/查看/合同变更/变更审核/导入/导出；

- 权限设置：依据不同角色进行设置录入、审核、查询等操作权限；

- 提示功能：依据合同签订的收款/付款计划进行事先收/付款提示。

- 合同付款执行管理

- 付款单据填报：费用报销单、借款单填报，关联选择付款合同；

- 付款计划控制：支持按照计划付款方式设置付款是否严格控制；

- 付款单据控制：控制本次付款金额<=未付款金额，避免超额支付；

- 付款单据审核：财务审核，支持关联查询付款合同及付款执行明细；

- 付款执行回显：审核通过后，系统自动回显付款执行数据在付款合同。

- 合同收款执行管理

- 收款单据填报：新增收款单据，支持关联选择收款合同；

- 收款计划控制：支持按照计划收款方式设置收款是否严格控制；

- 收款单据审核：财务审核，支持关联查询收款合同及收款执行明细；

- 收款执行回显：审核通过后，系统自动回显收款执行数据在收款合同。

- 合同执行预算管理

- 收款预算：合同收款时，支持进行收入预算管理，进行预算控制；

- 核销预算：根据是否预算内进行控制，付款完成后，自动核销预算。

- 合同执行核算管理

- 收款核算：出纳审核完后，自动对接财务核算系统生成收款凭证；

- 核算时同步合同信息，并支持合同与核算凭证之间的对应关系查询。

- 统计分析报表查询

- 收款合同总体执行情况表查询、导出；

- 付款合同总体执行情况表查询、导出；

- 收款合同明细执行情况表查询、导出；

- 付款合同明细执行情况表查询、导出。

- 收入登记与认领

- 收入登记：财政、科教及其他收入实现信息化线上填报登记；

- 收入认领：支持可随时查询收入到账信息，并进行收入认领；

- 认领审核：针对收入已认领的单据，进行线上认领审核；

- 收入核算：收入认领复核后，根据不同的收入类型，匹配对应收入科目，推送收入凭证。

- 与现有系统对接

- 实现合同管理与HRP系统对接，将合同基本信息同步至合同模块；

- 实现合同模块与报销模块对接，可关联选择并查看合同执行进度；

- 实现收入单据对接财务核算系统，自动推送生成收入凭证。

- 售后服务

- 系统改造验收合格后，一年内免费质保。

- 乙方提供7*24小时响应和技术支持，承诺4小时内工程师到现场解决故障，故障解决时间最长不超过8小时。

- 质保期内，免费为医院提供软件升级服务，保证医院应用的软件为最新版本软件。

- 质保期结束后，如果甲方需要乙方维保，则每年的维护费不超过合同价款的10% ，三年内有效。